| ZAŁĄCZNIK NR 9 | HARMONOGRAM ROBÓT |
| --- | --- |

Do umowy zobowiązuję/my się dołączyć harmonogram robót związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Gdańsku przy ul. Danusi 4, na potrzeby stworzenia 1 z 16 INFORMATORIUM w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2): „Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych - dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu”, w podziale na 3 części:

Część I - Przebudowa pomieszczeń Informatorium na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji.

Część II - Modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej i rozbudowa systemu multimedialnego.

Część III - Wymiana instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni.

w postaci wymaganej przez Zamawiającego, zgodnie z poniższym opisem.

Opis przygotowania harmonogramu:

- Harmonogram robót należy przygotować w formie wykresu, wraz z diagramem punktów krytycznych (wykres Ganta) i krótkim opisem głównych działań pokazujących ich kolejność i przewidziane procedury. W szczególności program winien zawierać opis stałych i tymczasowych robót, jak również lokalizację siły roboczej i innych zasobów.

- Harmonogram powinien zawierać opis metodologii głównych działań (które powinny być spójne) wraz z wykresami - tam gdzie to ma zastosowanie, ukazując metody proponowane przez Wykonawcę dla wykonania robót. W szczególności Wykonawca winien opisać planowaną organizację oraz zagospodarowanie placu budowy, wskazać ilość, typy i wydajność sprzętu i siłę roboczą, którą ma zamiar wykorzystać w głównych robotach.

- Harmonogram należy przedstawić w formie zestawienia, w układzie dziennym, miesięcznym i tygodniowym czasu trwania umowy.

............................................................................

podpis osoby (osób) uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

.............................................., dnia ...............................................

(miejscowość)